# TikTok Shop AI 带货视频生成系统完整项目需求方案

## 0. 文档说明

### 0.1 文档目的

本文档用于定义 TikTok Shop AI 带货视频生成系统的完整项目需求方案，覆盖产品定位、目标用户、V1 范围、技术架构、功能模块、核心流程、数据结构、接口方向、AI 编排、视频渲染、权限安全、成本控制、验收标准、开发计划和后续版本规划。

本文档既可作为产品需求文档 PRD，也可作为后续技术方案和 vibe coding 开发的基础文档。

## 1. 项目概述

### 1.1 项目名称

TikTok Shop AI 带货视频生成系统

可选产品名称：

- TK AI Video Agent

- TikTok Shop AI 带货助手

- AI 跨境短视频运营工作台

- TikTok Shop 视频自动生成系统

- 跨境电商 AI 内容生产系统

### 1.2 项目背景

TikTok Shop 新手卖家普遍存在以下问题：

- 不知道如何选品。

- 有商品但不会做 TikTok 带货视频。

- 不知道短视频应该从哪个角度切入。

- 不会拆解爆款视频。

- 不会写英文脚本、字幕、标题和发布文案。

- 不会写 AI 生图、生视频 Prompt。

- 不会剪辑。

- 不知道如何把商品图、AI 场景图、AI 视频片段组合成可发布视频。

- 多账号、多店铺运营时容易混乱。

- 视频发布后不会复盘数据，也不知道下一条怎么优化。

市面上已有 Lovart、可灵、即梦、剪映、ChatGPT 等工具，但它们大多解决单点问题，例如生图、生视频、写文案或剪辑，并没有围绕 TikTok Shop 新手卖家的实际运营链路形成完整闭环。

本项目希望解决的是：

让 TikTok Shop 新手卖家即使不会选题、不会写文案、不会写 Prompt、不会剪辑，也能通过上传商品快速生成可发布的带货视频。

### 1.3 项目定位

本项目不是单纯的 AI 视频生成工具，而是面向 TikTok Shop 新手卖家的 AI 内容运营系统。

V1 阶段聚焦：

用户有商品，但不会制作 TikTok 带货视频。

系统通过商品图和商品信息，自动完成：

- 商品理解。

- 卖点提炼。

- 用户痛点分析。

- 视频方向生成。

- 英文脚本生成。

- 分镜生成。

- AI 素材生成。

- 模板化自动剪辑。

- 成片预览。

- MP4 导出。

### 1.4 一句话定位

面向 TikTok Shop 新手卖家的 AI 带货视频生成系统，帮助用户从商品图快速生成可发布的 TikTok 短视频。

## 2. 目标用户

### 2.1 核心用户：TikTok Shop 新手卖家

用户特征：

- 刚开始做 TikTok Shop。

- 有商品，但不知道怎么做视频。

- 不懂英文带货文案。

- 不懂短视频结构。

- 不会 AI 工具。

- 不会剪辑。

- 希望快速生成视频用于测品。

- 对结果的关注大于对创作过程的关注。

核心诉求：

我有商品，系统能不能帮我直接生成能发布的视频？

### 2.2 次级用户：跨境电商老板

用户特征：

- 有多个商品。

- 可能有多个店铺或账号。

- 有运营或剪辑团队。

- 希望提高内容产出效率。

- 希望降低人工剪辑和文案成本。

核心诉求：

能不能把商品批量变成短视频素材，减少人工依赖？

### 2.3 次级用户：TikTok Shop 运营人员

用户特征：

- 负责商品视频内容生产。

- 每天需要做脚本、字幕、标题、素材和剪辑。

- 需要测试多个视频方向。

- 需要把爆款结构复用到自己的商品上。

核心诉求：

能不能快速生成脚本、分镜、素材和成片？

### 2.4 次级用户：供应链商家

用户特征：

- 有货源。

- 不懂海外内容。

- 不知道商品适不适合 TikTok Shop。

- 希望快速测试商品卖点。

核心诉求：

能不能帮我把商品包装成适合 TikTok 的带货视频？

## 3. 产品目标

### 3.1 V1 产品目标

V1 只打通一个核心闭环：

上传商品 → AI 生成视频方案 → 生成脚本分镜 → 生成素材 → 自动剪辑 → 导出视频。

V1 不追求完整运营系统，不做自动发布、不做云手机、不做复杂选品、不做深度数据复盘。

### 3.2 V1 业务目标

- 验证用户是否愿意上传商品生成视频。

- 验证生成视频是否达到可下载、可发布标准。

- 验证用户是否愿意实际发布视频。

- 验证单条视频生成成本是否可控。

- 验证视频生成链路是否稳定。

- 为后续批量视频、选品、爆款拆解、多账号管理和数据复盘做准备。

### 3.3 V1 成功标准

- 用户可完成注册登录。

- 用户可上传商品图片。

- 系统可自动分析商品。

- 系统可生成 3 个视频方案。

- 用户可选择视频方案。

- 系统可生成英文脚本和分镜。

- 系统可生成 AI 场景图和少量视频素材。

- 系统可通过模板自动剪辑。

- 系统可导出 9:16 MP4 视频。

- 用户可下载视频。

- 管理员可查看生成日志、失败任务和成本记录。

## 4. 产品范围

### 4.1 V1 必须实现功能

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | 注册、登录、鉴权 | 邮箱密码登录 |
| 商品上传 | 上传商品图和商品信息 | 至少支持 1 张商品图 |
| 商品分析 | AI 分析类目、卖点、痛点 | 由 Python AI 服务完成 |
| 视频方案 | 生成 3 个视频方向 | 痛点、对比、测评 |
| 方案选择 | 用户选择一个方案 | 继续生成脚本 |
| 脚本生成 | 英文 Hook、字幕、标题 | 适合 TikTok 风格 |
| 分镜生成 | 镜头、时长、画面、Prompt | 用于后续素材生成和渲染 |
| AI 素材 | 商品图动效、AI 场景图、少量 AI 视频 | 不完全依赖 AI 视频 |
| 自动剪辑 | Remotion + FFmpeg | 生成 9:16 MP4 |
| 成片预览 | 在线播放视频 | 用户确认结果 |
| 视频下载 | 下载 MP4 | 用户手动发布 |
| 视频库 | 查看历史视频 | 按商品和状态查询 |
| 额度管理 | 控制生成次数 | 预扣额度，失败返还 |
| 管理后台 | 用户、任务、日志、成本 | 内测和排查问题使用 |

### 4.2 V1 暂不实现功能

| 功能 | 原因 |
| --- | --- |
| 自动发布 TikTok | 账号风控和平台规则复杂 |
| 云手机控制 | 非 V1 核心，技术和合规复杂 |
| 多账号管理 | 后续做发布管理时再加 |
| 多店铺管理 | V1 先不做运营后台 |
| 爆品选品 | 数据源和评分逻辑复杂 |
| 爆款视频拆解 | 后续 V2 实现 |
| 商品采集上架 | 涉及第三方平台 |
| 广告投放 | 不属于 V1 成片生成闭环 |
| 深度数据复盘 | V1 无自动发布数据 |
| 时间轴编辑器 | V1 只做模板化剪辑 |
| 团队协作 | 企业版再做 |

## 5. 核心产品流程

### 5.1 用户主流程

1. 用户注册/登录
2. 进入工作台
3. 点击“上传商品，生成视频”
4. 填写商品名称、上传商品图、填写卖点
5. 选择目标市场、视频语言、时长、风格
6. 系统创建商品和视频任务
7. AI 分析商品
8. 系统展示商品分析结果
9. AI 生成 3 个视频方案
10. 用户选择一个方案
11. AI 生成脚本、字幕、分镜、Prompt
12. AI 生成图片和视频素材
13. 系统生成 RenderManifest
14. Render Worker 自动剪辑
15. 系统生成 MP4 和封面
16. 用户预览视频
17. 用户下载视频和发布文案

### 5.2 系统主流程

Next.js 前端
→ Java Spring Boot 创建商品和任务
→ Python FastAPI + Temporal 执行 AI 工作流
→ Python 回调 Java 保存 AI 结果
→ Java 发送渲染任务到 RabbitMQ
→ Node Render Worker 消费渲染任务
→ Remotion + FFmpeg 生成 MP4
→ 上传腾讯云 COS
→ Render Worker 回调 Java
→ Java 更新任务状态
→ 前端展示成片

## 6. 功能模块设计

## 6.1 用户系统

### 功能说明

支持用户注册、登录、鉴权、查看额度和视频记录。

### V1 支持

- 邮箱注册。

- 邮箱密码登录。

- JWT 鉴权。

- Refresh Token。

- 用户角色：普通用户、管理员。

- 用户状态：正常、禁用。

### 用户字段

- 用户 ID。

- 邮箱。

- 密码哈希。

- 角色。

- 状态。

- 注册时间。

- 更新时间。

## 6.2 商品上传模块

### 功能说明

用户输入商品基础信息，作为 AI 生成视频的输入。

### 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 文本 | 是 | 商品名 |
| 商品图片 | 文件 | 是 | 至少 1 张 |
| 商品卖点 | 文本 | 否 | 用户可选填 |
| 商品链接 | 链接 | 否 | V1 保存但不强解析 |
| 目标市场 | 下拉 | 是 | 默认 US |
| 视频语言 | 下拉 | 是 | 默认英文 |
| 视频时长 | 下拉 | 是 | 15/20/30 秒 |
| 视频风格 | 下拉 | 是 | 痛点/对比/测评 |
| 是否需要字幕 | 开关 | 是 | 默认开启 |
| 是否需要配音 | 开关 | 否 | V1 默认关闭 |

### 校验

- 商品名称不能为空。

- 至少上传 1 张图片。

- 图片格式支持 JPG、PNG、WEBP。

- 单张图片大小限制。

- 视频时长只能选择系统支持值。

## 6.3 商品分析模块

### 功能说明

AI 根据商品名称、图片和描述，输出结构化商品分析结果。

### 输出内容

- 商品类目。

- 核心卖点。

- 用户痛点。

- 目标人群。

- 使用场景。

- 推荐视频类型。

- 短视频适配评分。

- 风险提示。

### 示例输出

{
  "category": "Home Cleaning Tool",
  "sellingPoints": ["Easy to use", "Cleans tile gaps", "Saves time"],
  "painPoints": ["Dirty bathroom corners", "Hard-to-clean gaps"],
  "targetAudience": ["home users", "renters", "cleaning lovers"],
  "scenes": ["bathroom", "kitchen", "sink"],
  "recommendedVideoTypes": ["pain_point_solution", "before_after", "review"],
  "videoScore": 86,
  "riskTips": ["Avoid exaggerated cleaning claims"]
}

## 6.4 视频方案生成模块

### 功能说明

系统基于商品分析结果，生成 3 个视频方向。

### V1 默认 3 个方案

| 方案 | 类型 | 结构 |
| --- | --- | --- |
| A | 痛点解决型 | 痛点 → 产品 → 效果 → 引导 |
| B | 前后对比型 | Before → 使用过程 → After |
| C | 真实测评型 | 提问 → 测试 → 结果 → 推荐 |

### 每个方案包含

- 视频类型。

- 方案标题。

- 开头 Hook。

- 视频结构。

- 推荐理由。

- 预计时长。

- 方案评分。

## 6.5 脚本与分镜模块

### 功能说明

用户选择方案后，AI 生成完整脚本、字幕、分镜和 Prompt。

### 输出内容

- 视频标题。

- 开头 Hook。

- 英文字幕。

- 中文说明。

- 分镜表。

- 每个镜头的素材类型。

- 每个镜头的 Prompt。

- 音乐建议。

- 封面文案。

- 发布文案。

- 标签建议。

### 分镜字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| shotNo | 镜头编号 |
| duration | 镜头时长 |
| scene | 画面内容 |
| action | 动作说明 |
| subtitle | 英文字幕 |
| materialType | 素材类型 |
| prompt | AI 素材 Prompt |
| editInstruction | 剪辑说明 |

## 6.6 AI 素材生成模块

### 功能说明

系统根据分镜和 Prompt 生成视频所需素材。

### V1 素材策略

V1 不完全依赖 AI 视频，而采用更稳定的组合方式：

商品图动效
+ AI 场景图
+ 少量 AI 视频片段
+ 模板化剪辑

### 素材类型

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| product_image | 用户上传商品图 |
| ai_image | AI 场景图 |
| ai_video | 3-5 秒 AI 视频片段 |
| cover_image | 封面图 |
| subtitle | 字幕 |
| music | 背景音乐，V1 可默认 |

## 6.7 自动剪辑模块

### 技术方案

使用 Node Render Worker + Remotion + FFmpeg。

### V1 视频标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 比例 | 9:16 |
| 分辨率 | 1080×1920 |
| 格式 | MP4 |
| 帧率 | 30fps |
| 时长 | 15-30 秒 |
| 字幕 | 英文 |
| 商品出现 | 前 5 秒 |
| Hook | 前 3 秒 |

### V1 视频模板

- pain_point_solution_v1

- before_after_v1

- review_v1

## 6.8 成片预览与导出模块

### 功能说明

用户可以在线播放视频、查看标题文案，并下载 MP4。

### 页面展示

- 视频播放器。

- 商品名称。

- 视频标题。

- 视频类型。

- 质量评分。

- 风险提示。

- 发布文案。

- 标签。

- 封面图。

- 下载按钮。

- 复制文案按钮。

## 6.9 视频库模块

### 功能说明

用户可以查看历史生成的视频。

### 列表字段

- 视频封面。

- 视频标题。

- 商品名称。

- 视频类型。

- 任务状态。

- 创建时间。

- 质量评分。

- 下载按钮。

- 查看详情按钮。

## 6.10 后台管理模块

### V1 后台功能

- 用户管理。

- 商品管理。

- 视频任务管理。

- 视频管理。

- AI 模型日志。

- 渲染日志。

- 额度管理。

- 失败任务重试。

- 成本统计。

## 7. 页面规划

### 7.1 用户端页面

| 页面 | 路由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | /login | 用户登录 |
| 注册页 | /register | 用户注册 |
| 工作台 | /dashboard | 查看额度、最近任务 |
| 商品上传页 | /products/new | 上传商品 |
| 商品详情页 | /products/:id | 查看商品 |
| 商品分析页 | /products/:id/analysis | 查看 AI 分析 |
| 视频方案页 | /video-tasks/:id/plans | 选择方案 |
| 脚本分镜页 | /video-tasks/:id/storyboard | 查看和编辑脚本分镜 |
| 生成进度页 | /video-tasks/:id/progress | 查看进度 |
| 成片预览页 | /videos/:id | 播放和下载 |
| 视频库 | /videos | 历史视频 |
| 额度页 | /quota | 额度记录 |

### 7.2 管理端页面

| 页面 | 路由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后台首页 | /admin | 系统概览 |
| 用户管理 | /admin/users | 用户列表 |
| 商品管理 | /admin/products | 商品列表 |
| 任务管理 | /admin/video-tasks | 任务列表 |
| 视频管理 | /admin/videos | 视频列表 |
| 模型日志 | /admin/model-logs | AI 日志 |
| 渲染日志 | /admin/render-logs | 渲染日志 |
| 额度管理 | /admin/quotas | 调整额度 |

## 8. 技术架构

## 8.1 技术栈

| 模块 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端 | Next.js + React + TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 后端 | Java 21 + Spring Boot 3 |
| ORM | MyBatis-Plus |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 缓存 | Redis |
| 队列 | RabbitMQ |
| AI 编排 | Python FastAPI + Temporal |
| 渲染 | Node.js + Remotion + FFmpeg |
| 文件存储 | 腾讯云 COS |
| 部署 | 腾讯云 CVM + Docker Compose |
| 鉴权 | JWT + Refresh Token |

## 8.2 系统架构

Next.js Web
  ↓
Java Spring Boot API
  ├── Auth
  ├── User
  ├── Product
  ├── VideoTask
  ├── Quota
  ├── Storage
  ├── Callback
  ├── Admin
  ↓
PostgreSQL / Redis / RabbitMQ / 腾讯云 COS
  ↓
Python FastAPI + Temporal
  ├── Product Analysis
  ├── Video Plan
  ├── Script
  ├── Storyboard
  ├── Prompt
  ├── AI Material Generation
  ↓
Node Render Worker
  ├── Remotion
  ├── FFmpeg
  ├── MP4 Export

## 8.3 服务职责

### Java Spring Boot

负责：

- 用户注册登录。

- 权限校验。

- 商品管理。

- 视频任务管理。

- 任务状态管理。

- 额度管理。

- 文件上传签名。

- AI 回调接收。

- 渲染任务创建。

- 渲染回调接收。

- 后台管理。

- 成本日志。

### Python FastAPI + Temporal

负责：

- 商品分析。

- 视频方案生成。

- 脚本生成。

- 分镜生成。

- Prompt 生成。

- AI 图片生成。

- AI 视频片段生成。

- 素材质量检查。

- RenderManifest 生成。

- 回调 Java。

### Node Render Worker

负责：

- 消费 RabbitMQ 渲染任务。

- 读取 RenderManifest。

- 加载素材。

- 使用 Remotion 渲染模板。

- 使用 FFmpeg 转码和合成音频。

- 输出 MP4。

- 生成封面。

- 上传腾讯云 COS。

- 回调 Java。

## 8.4 主状态源

本项目规定：

Java Spring Boot + PostgreSQL 是唯一主状态源。

含义：

- 前端只查询 Java API。

- Python 不直接决定任务最终状态。

- Render Worker 不直接决定任务最终状态。

- Python 和 Render Worker 通过回调通知 Java。

- Java 校验后更新 video_tasks 表。

## 9. 核心状态机

### 9.1 VideoTask 状态

draft
analyzing
analysis_completed
plan_generated
waiting_plan_selection
script_generating
script_generated
material_generating
material_generated
rendering
checking
completed
failed
exported

### 9.2 状态流转

draft
→ analyzing
→ analysis_completed
→ plan_generated
→ waiting_plan_selection
→ script_generating
→ script_generated
→ material_generating
→ material_generated
→ rendering
→ checking
→ completed
→ exported

异常：

任意状态 → failed
failed → retry → 回到对应失败阶段

### 9.3 进度规则

| 状态 | 进度 |
| --- | --- |
| draft | 0 |
| analyzing | 10 |
| analysis_completed | 20 |
| plan_generated | 30 |
| waiting_plan_selection | 35 |
| script_generating | 45 |
| script_generated | 55 |
| material_generating | 70 |
| material_generated | 80 |
| rendering | 90 |
| checking | 95 |
| completed | 100 |

## 10. 数据库设计

### 10.1 核心表

- users

- user_quotas

- products

- product_images

- video_tasks

- video_plans

- storyboards

- storyboard_shots

- materials

- videos

- model_logs

- render_logs

- quota_records

### 10.2 users

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 用户 ID |
| email | varchar | 邮箱 |
| password_hash | varchar | 密码哈希 |
| role | varchar | user/admin |
| status | varchar | active/disabled |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |

### 10.3 products

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 商品 ID |
| user_id | uuid | 用户 ID |
| name | varchar | 商品名称 |
| description | text | 描述 |
| product_link | text | 商品链接 |
| category | varchar | 类目 |
| target_market | varchar | 目标市场 |
| language | varchar | 语言 |
| selling_points | jsonb | 卖点 |
| pain_points | jsonb | 痛点 |
| target_audience | jsonb | 目标人群 |
| scenes | jsonb | 使用场景 |
| video_score | int | 视频适配分 |
| risk_tips | jsonb | 风险提示 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |

### 10.4 video_tasks

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 任务 ID |
| user_id | uuid | 用户 ID |
| product_id | uuid | 商品 ID |
| status | varchar | 任务状态 |
| progress | int | 进度 |
| duration | int | 视频时长 |
| video_style | varchar | 视频风格 |
| need_subtitles | boolean | 是否字幕 |
| need_voiceover | boolean | 是否配音 |
| selected_plan_id | uuid | 已选方案 |
| render_manifest | jsonb | 渲染清单 |
| error_message | text | 错误信息 |
| retry_count | int | 重试次数 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |

### 10.5 videos

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 视频 ID |
| task_id | uuid | 任务 ID |
| product_id | uuid | 商品 ID |
| user_id | uuid | 用户 ID |
| title | varchar | 标题 |
| video_url | text | MP4 地址 |
| cover_url | text | 封面地址 |
| duration | int | 时长 |
| resolution | varchar | 分辨率 |
| quality_score | int | 质量评分 |
| risk_score | int | 风险评分 |
| caption | text | 发布文案 |
| hashtags | jsonb | 标签 |
| status | varchar | completed/exported |
| exported_at | timestamp | 导出时间 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |

## 11. API 设计

### 11.1 注册

POST /api/auth/register

请求：

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "12345678"
}

响应：

{
  "userId": "user_001",
  "accessToken": "jwt_token",
  "refreshToken": "refresh_token"
}

### 11.2 登录

POST /api/auth/login

请求：

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "12345678"
}

### 11.3 创建商品

POST /api/products

请求：

{
  "name": "Electric Cleaning Brush",
  "description": "A tool for cleaning bathroom tile gaps",
  "productLink": "https://example.com/product",
  "imageUrls": ["https://cos.example.com/product-1.png"],
  "targetMarket": "US",
  "language": "en"
}

响应：

{
  "productId": "prod_001"
}

### 11.4 创建视频任务

POST /api/video-tasks

请求：

{
  "productId": "prod_001",
  "duration": 20,
  "videoStyle": "pain_point_solution",
  "needSubtitles": true,
  "needVoiceover": false
}

响应：

{
  "taskId": "task_001",
  "status": "analyzing",
  "progress": 10
}

### 11.5 查询任务

GET /api/video-tasks/{taskId}

响应：

{
  "taskId": "task_001",
  "status": "rendering",
  "progress": 90,
  "errorMessage": null
}

### 11.6 选择方案

POST /api/video-tasks/{taskId}/select-plan

请求：

{
  "planId": "plan_001"
}

### 11.7 获取视频

GET /api/videos/{videoId}

响应：

{
  "videoId": "video_001",
  "title": "This tool makes bathroom cleaning easier",
  "videoUrl": "https://cos.example.com/final.mp4",
  "coverUrl": "https://cos.example.com/cover.png",
  "caption": "A simple tool that makes cleaning easier.",
  "hashtags": ["#cleaning", "#homehacks"],
  "qualityScore": 86
}

## 12. 服务间接口

### 12.1 Java → Python：启动 AI 工作流

POST /ai/workflows/product-video

请求：

{
  "taskId": "task_001",
  "userId": "user_001",
  "product": {
    "productId": "prod_001",
    "name": "Electric Cleaning Brush",
    "description": "A tool for cleaning bathroom tile gaps",
    "images": ["https://cos.example.com/product-1.png"],
    "targetMarket": "US",
    "language": "en"
  },
  "videoRequirement": {
    "duration": 20,
    "style": "pain_point_solution",
    "needSubtitles": true,
    "needVoiceover": false
  },
  "callbackUrl": "https://api.example.com/api/ai-callbacks/task_001"
}

### 12.2 Python → Java：AI 回调

POST /api/ai-callbacks/{taskId}

请求：

{
  "taskId": "task_001",
  "status": "material_generated",
  "productAnalysis": {},
  "plans": [],
  "storyboard": {},
  "materials": [],
  "renderManifest": {}
}

### 12.3 Java → Render Worker：渲染任务

通过 RabbitMQ 发送消息。

{
  "taskId": "task_001",
  "videoId": "video_001",
  "renderManifest": {},
  "callbackUrl": "https://api.example.com/api/render-callbacks/task_001"
}

### 12.4 Render Worker → Java：渲染回调

POST /api/render-callbacks/{taskId}

请求：

{
  "taskId": "task_001",
  "videoId": "video_001",
  "status": "completed",
  "videoUrl": "https://cos.example.com/final.mp4",
  "coverUrl": "https://cos.example.com/cover.png",
  "duration": 22,
  "resolution": "1080x1920"
}

## 13. RenderManifest 规范

RenderManifest 是视频渲染合同。

{
  "taskId": "task_001",
  "videoId": "video_001",
  "template": "pain_point_solution_v1",
  "resolution": "1080x1920",
  "fps": 30,
  "duration": 22,
  "assets": [
    {
      "shotNo": 1,
      "type": "video",
      "url": "https://cos.example.com/shot-1.mp4",
      "duration": 3,
      "subtitle": "Still cleaning this by hand?",
      "edit": {
        "transition": "quick_cut",
        "zoom": "none",
        "position": "center"
      }
    }
  ],
  "subtitleStyle": {
    "fontSize": 54,
    "position": "bottom_center",
    "maxLines": 2,
    "background": "semi_transparent"
  },
  "music": {
    "type": "default",
    "url": null,
    "volume": 0.35
  },
  "cover": {
    "text": "Clean smarter, not harder",
    "sourceShotNo": 2
  }
}

## 14. AI 输出规范

所有 AI 输出必须是 JSON，不允许输出散文或 Markdown 表格。

### 商品分析输出

{
  "category": "Home Cleaning Tool",
  "sellingPoints": ["Easy to use", "Cleans tile gaps", "Saves time"],
  "painPoints": ["Dirty bathroom corners", "Hard-to-clean gaps"],
  "targetAudience": ["home users", "renters", "cleaning lovers"],
  "scenes": ["bathroom", "kitchen", "sink"],
  "recommendedVideoTypes": ["pain_point_solution", "before_after", "review"],
  "videoScore": 86,
  "riskTips": ["Avoid exaggerated cleaning claims"]
}

### 视频方案输出

{
  "plans": [
    {
      "type": "pain_point_solution",
      "title": "Pain Point Solution",
      "hook": "Still cleaning this by hand?",
      "structure": "Pain point → Product → Result → CTA",
      "reason": "The product solves a visible cleaning pain point.",
      "estimatedDuration": 22,
      "score": 88
    }
  ]
}

### 分镜输出

{
  "title": "This cleaning tool makes bathroom cleaning easier",
  "hook": "Still cleaning this by hand?",
  "duration": 22,
  "caption": "A simple tool that makes cleaning easier at home.",
  "hashtags": ["#cleaning", "#homehacks", "#tiktokshop"],
  "coverText": "Clean smarter, not harder",
  "musicSuggestion": "Fast, satisfying cleaning-style background music",
  "shots": [
    {
      "shotNo": 1,
      "duration": 3,
      "scene": "Close-up of dirty bathroom tile gaps",
      "action": "Show the hard-to-clean corner",
      "subtitle": "Still cleaning this by hand?",
      "materialType": "ai_video",
      "prompt": "A realistic vertical TikTok-style shot of dirty bathroom tile gaps, natural home lighting, handheld phone camera feel",
      "editInstruction": "Quick cut, close-up, strong visual pain point"
    }
  ]
}

## 15. Prompt 规则

### 15.1 基础原则

- 不得编造商品虚假功效。

- 不得夸大效果。

- 不得生成侵权品牌内容。

- 不得鼓励搬运他人视频。

- 英文文案要简短、自然、口语化。

- 视频要接近 TikTok 原生内容。

- 输出必须为可解析 JSON。

### 15.2 画面风格

- 9:16 竖屏。

- 真实手机拍摄感。

- 自然家庭场景。

- 不要过度广告感。

- 商品清晰可见。

- 场景符合美国用户生活习惯。

## 16. 权限与安全

### 16.1 鉴权

- 用户使用 JWT。

- 管理端需要 admin 角色。

- Python 回调 Java 需要内部 Token。

- Render Worker 回调 Java 需要内部 Token。

### 16.2 数据隔离

- 用户只能访问自己的商品。

- 用户只能访问自己的任务。

- 用户只能访问自己的视频。

- 管理员可以访问全部数据。

### 16.3 文件安全

- 文件按 userId 分目录存储。

- 限制文件类型。

- 限制文件大小。

- 下载链接可使用签名 URL。

- 防止用户访问他人文件。

## 17. 额度与成本控制

### 17.1 额度类型

- 成片生成额度。

- AI 图片额度。

- AI 视频片段额度。

- 导出额度，V1 可不限制。

### 17.2 扣费规则

- 创建任务时预扣 1 次成片额度。

- 系统失败返还额度。

- 用户主动重新生成整条视频，重新扣额度。

- 用户主动重新生成图片素材，扣图片额度。

- 用户主动重新生成视频片段，扣视频片段额度。

- V1 下载视频不额外扣费。

## 18. 错误处理与重试

### 18.1 错误类型

- 商品图片缺失。

- 文件上传失败。

- 额度不足。

- Python AI 服务失败。

- AI JSON 解析失败。

- 图片素材生成失败。

- 视频片段生成失败。

- Render Worker 渲染失败。

- COS 上传失败。

- 回调失败。

### 18.2 重试规则

| 任务 | 最大重试次数 |
| --- | --- |
| 商品分析 | 3 |
| 视频方案 | 3 |
| 脚本分镜 | 3 |
| 图片素材 | 3 |
| 视频片段 | 2 |
| 渲染任务 | 2 |
| COS 上传 | 3 |
| 回调 | 3 |

## 19. 日志与监控

### 19.1 日志

系统需要记录：

- 用户日志。

- 商品日志。

- 任务状态日志。

- AI 模型调用日志。

- 渲染日志。

- 成本日志。

- 额度日志。

- 错误日志。

### 19.2 核心指标

- 商品上传数。

- 视频任务创建数。

- 成片生成成功率。

- 视频导出率。

- 平均生成时长。

- 平均单条成本。

- AI 失败率。

- 渲染失败率。

- 用户重试率。

- 用户发布反馈率，后续可加。

## 20. 验收标准

### 20.1 功能验收

- 用户可注册登录。

- 用户可上传商品。

- 系统可创建视频任务。

- 系统可分析商品。

- 系统可生成 3 个视频方案。

- 用户可选择方案。

- 系统可生成脚本和分镜。

- 系统可生成 AI 素材。

- 系统可自动剪辑。

- 系统可生成 MP4。

- 用户可在线播放。

- 用户可下载视频。

- 管理员可查看任务和日志。

### 20.2 内容验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 比例 | 9:16 |
| 分辨率 | 1080×1920 |
| 格式 | MP4 |
| 时长 | 15-30 秒 |
| 字幕 | 英文 |
| Hook | 前 3 秒 |
| 商品出现 | 前 5 秒 |
| 文案 | 无明显夸大 |
| 画面 | 无严重变形 |
| 下载 | 可正常下载 |

## 21. 测试用例

### 用例 1：正常生成视频

Given 用户已登录且有额度
When 用户上传商品并创建任务
Then 系统最终生成 completed 状态的视频
And 用户可以下载 MP4

### 用例 2：未上传商品图

Given 用户进入商品上传页
When 用户未上传图片直接提交
Then 系统提示必须上传商品图
And 不创建任务

### 用例 3：额度不足

Given 用户额度为 0
When 用户创建视频任务
Then 系统提示额度不足
And 不创建任务

### 用例 4：AI 失败

Given 任务状态为 analyzing
When Python 返回失败
Then Java 将任务更新为 failed
And 用户可以重试

### 用例 5：渲染失败

Given 任务状态为 rendering
When Render Worker 返回失败
Then Java 记录错误
And 状态变为 failed
And 管理员可以重试

## 22. 开发计划

### Sprint 1：基础工程

- Next.js 项目。

- Spring Boot 项目。

- Python FastAPI 项目。

- Render Worker 项目。

- PostgreSQL。

- Redis。

- RabbitMQ。

- Temporal。

- 腾讯云 COS。

- 用户注册登录。

### Sprint 2：商品与任务

- 商品上传页。

- COS 上传。

- 创建商品接口。

- 创建任务接口。

- 查询任务状态。

- 额度预扣。

### Sprint 3：AI 编排

- 商品分析。

- 视频方案生成。

- 脚本生成。

- 分镜生成。

- Prompt 生成。

- AI 回调 Java。

### Sprint 4：AI 素材

- 图片生成。

- 视频片段生成。

- 素材上传 COS。

- 素材记录。

- RenderManifest 生成。

### Sprint 5：视频渲染

- RabbitMQ 渲染队列。

- Remotion 模板。

- FFmpeg 导出。

- 字幕合成。

- 封面生成。

- COS 上传。

- 渲染回调 Java。

### Sprint 6：成片和后台

- 视频预览。

- 视频下载。

- 视频库。

- 管理后台。

- 模型日志。

- 渲染日志。

- 额度管理。

- 失败重试。

## 23. 后续版本规划

### V2：批量视频与爆款拆解

- 一品多视频。

- 批量生成脚本。

- 批量分镜。

- 爆款视频拆解。

- 参考视频改写。

- 多封面、多标题测试。

### V3：选品和复盘

- 爆品库。

- 商品评分。

- 竞品分析。

- 视频数据录入。

- 自动诊断视频表现。

- 自动优化 Hook、字幕、封面。

### V4：多账号多店铺

- 店铺管理。

- TikTok 账号管理。

- 云手机管理。

- 发布排期。

- 防发错账号。

- 防挂错商品。

### V5：增长系统

- 高表现脚本复用。

- 评论区回复视频。

- 广告素材建议。

- 商品继续做/停止做判断。

- 团队权限和审批流。

## 24. 项目风险

### 24.1 AI 视频质量不稳定

应对：

- 不完全依赖 AI 视频。

- 使用商品图动效。

- 使用 AI 场景图。

- 少量使用视频片段。

- 提供单镜头重试。

### 24.2 渲染耗时

应对：

- 渲染异步执行。

- 使用 RabbitMQ 排队。

- 前端轮询状态。

- 后续 Render Worker 可横向扩展。

### 24.3 多语言服务接口不一致

应对：

- 固定 OpenAPI。

- 固定 JSON Schema。

- 固定 RenderManifest。

- 增加集成测试。

### 24.4 成本不可控

应对：

- 额度预扣。

- 失败返还。

- 限制素材生成次数。

- 记录模型成本。

- 设置单任务成本上限。

## 25. 项目结论

V1 的核心不是做一个复杂运营平台，而是证明一个最关键的闭环：

用户上传商品后，系统能否稳定生成一条用户愿意下载、愿意发布的 TikTok 带货视频。

最终技术架构确定为：

前端：Next.js + TypeScript
后端：Java Spring Boot
AI 编排：Python FastAPI + Temporal
视频渲染：Node.js + Remotion + FFmpeg
数据库：PostgreSQL
存储：腾讯云 COS
缓存：Redis
渲染队列：RabbitMQ
部署：腾讯云 CVM + Docker Compose

核心边界：

Java 管业务。
Python 管 AI。
Node 管渲染。
PostgreSQL 管主状态。
COS 管文件。
RabbitMQ 管渲染任务。
Temporal 管 AI 工作流。

V1 最小成功路径：

商品上传
→ 商品分析
→ 视频方案
→ 脚本分镜
→ AI 素材
→ 模板剪辑
→ MP4 下载